**CYNLLUN GWEITHREDU BLYNYDDOL LLWYBRAU CYHOEDDUS**

Templed Cynllun Gweithredu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | Cyfeirnod | |
| **Gweithred** | Cyfeirnod | |
| **Adnoddau** | Mae'n rhoi syniad o'r adnoddau ar gyfer cyflawni gweithredoedd, yn seiliedig ar y system ‘goleuadau traffig’ coch melyn a gwyrdd: | |
| C | Adnoddau ddim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon. |
| M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol / wedi’u cyfyngu (e.e rhaglenni grant â therfyn amser). |
| G | Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws. |
| **Sylwadau** | Cefndir yr weithred | |
| **Cysylltiadau Polisi** | Cysylltiadau â Pholisïau a Chynlluniau Corfforaethol  Polisïau Penodol i Wasanaeth | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid Cyflawni** | Partneriaid mewnol / allanol | |
| **Perfformiad presennol** | Disgrifiad / arwydd o’r perfformiad wrth weithredu  Adolygiad / disgrifiad o'r cynnydd. | |
| **Targed** | Y targed a / neu'r amserlen a fwriedir. | |

**Monitro / Adrodd:** y weithdrefn a nodwyd yn y prif Gynllun Gweithredu Llwybrau Cyhoeddus: 3.3 Cynlluniau Cyflawni, 3.3.1 Mesur Cynnydd y Fforwm Mynediad Lleol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 1 – Cynnal y Map Diffiniol** | |
| **Gweithred** | **Gweithred 1 - Penderfynu ar Orchmynion Addasu o fewn amserlen benodol** | |
| **Adnoddau** | M | Oherwydd ailstrwythuro’r tîm Llwybrau ynghynt, nid oes Swyddog Map Diffiniol penodedig yn yr Awdurdod mwyach. |
| **Sylwadau** | Mae nifer y ceisiadau cyfredol yn isel; fodd bynnag mae yna nifer o geisiadau ‘hŷn’ sydd angen eu cwblhau neu eu gadael os oes modd. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid Cyflawni** | Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gwrdd**  Ymchwil i 65/140 Brynhoffnant yn parhau  Mae un gorchymyn i ychwanegu llwybr troed yn Aberteifi wedi ei gyhoeddi  Cyflwynwyd sylwadau terfynol i PEDW ar FP 3/33 Taliesin; yn aros am benderfyniad ffurfiol | |
| **Targed 2025/26** | Cwblhau achos FP 3/33 pan dderbynnir penderfyniad gan PEDW  Penderfynu cais 65/140 Brynhoffnant  Archebu ar gyfer hawlio yn Llangrannog ar dir NT | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 1 – Cynnal y Map Diffiniol** | |
| **Gweithred** | **Gweithred 2 – Creu hawliau tramwy newydd lle byddai llwybr newydd (neu hawliau uwch ar lwybrau presennol) o fudd i’r cyhoedd** | |
| **Adnoddau** | M | Adnoddau ar gael drwy brosiect UKSPF â therfyn amser |
| **Sylwadau** | Bydd rhestr y prosiect o dan Thema 3 yn llywio'r weithred hon; yn dibynnu ar gyllid allanol i gyrraedd y targed.  Mae’n debygol y bydd y pwyslais ar annog cyfranogiad lleol er mwyn cyflawni'r amcan hwn. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Perchnogion Tir, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr  Cynghorau Cymuned | |
| **Perfformiad presennol** | Trafodaethau gyda thirfeddianwyr ar nifer o gynlluniau lle gellir creu mynediad newydd gan gynnwys creu cyswllt coll Llwybr Ystwyth i Dregaron, taith gylchol yn cysylltu Llwybr Arfordir Cymru yn Nhaliesin a llwybr o Bow Street i Clarach. | |
| **Targed 2025/26** | Ceisio cyllid i barhad prosiect Greenspace a pharhau i ddatblygu prosiectau. Edrych i brynu'r tir ar gyfer Llwybr Ystwyth i Dregaron. Edrych i ddatblygu cylchdaith mynediad agored yn Nhaliesin yn cysylltu â llwybr yr arfordir. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 1 -** Cynnal y Map Diffiniol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 3 -** Cefnogi ceisiadau i wyro Llwybrau Cyhoeddus lle byddai llinell y llwybr diwygiedig o fudd i’r cyhoedd. | |
| **Adnoddau** | M | Adnoddau ar gael |
| **Sylwadau** | Mae ceisiadau allanol yn hunan-ariannu drwy’r ffioedd ymgeisio.  Mae gwyriadau mewnol yn cael eu cynnwys o dan gyllidebau Ardal y Ceidwaid a chaiff costau eu gwrthbwyso yn erbyn costau cyfalaf a’r costau cynnal a chadw parhaus yn sgil agor llinell ddiffiniol. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Perchnogion Tirf, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr  Cynghorau Cymuned | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Cynhaliwyd nifer o ymgynghoriadau anffurfiol  a 6 gorchymyn dargyfeirio wedi'u gwneud.  Un gorchymyn ar FP 72/16 wedi’i gyflwyno i PEDW yn dilyn gwrthwynebiadau ffurfiol – sylwadau wedi’u cyflwyno i PEDW | |
| **Targed 2025/26** | Gwneud gorchmynion gwyro ar gyfer pob cais sy'n talu ffi a hynny o fewn 12 mis i dderbyn cais dilys.  Cwblhau 72/16 yn dilyn penderfyniad PEDW | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 1 – Cynnal y Map Diffiniol** | |
| **Gweithred** | **Gweithred 4 -** Blaenoriaethu a datrys y Gorchmynion sy'n weddill ar gyfer ailddosbarthu RUPPS (Ffyrdd a Ddefnyddir fel Llwybrau Cyhoeddus). | |
| **Adnoddau** | C | Adnoddau ddim ar gael ar hyn o bryd. |
| **Sylwadau** | Mae 173 o lwybrau unigol ar ôl i'w cadarnhau; mae angen ail-hysbysebu rhai ohonynt, gydag addasiadau. Oherwydd ailstrwythuro’r tîm Llwybrau, nid oes Swyddog Map Diffiniol penodedig yn yr Awdurdod mwyach. Mae’r hysbysiadau a gyhoeddir yn dibynnu ar yr hyn sy’n weddill yn y gyllideb tua diwedd y flwyddyn ariannol. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Perchnogion Tirf, Arolygiaeth Gynllunio, Grwpiau Defnyddwyr | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi gyflawni**  6 gorchymyn wedi cadarnhau | |
| **Targed 2025/26** | Cyhoeddi 5 o hysbysiadau cadarnhau RUPP | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 2** - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus | |
| **Gweithred** | **Gweithred 1 -** Y gwaith o redeg y Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol (PPN) i lywio’r adnoddau a ddyrennir ar gyfer rheoli llwybrau | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau (e.e rhaglenni grant â therfyn amser). |
| **Sylwadau** | Mae'r adnoddau sydd ar gael yn brin o ran yr hyn sydd ei angen i gynnal y rhwydwaith presennol o lwybrau ar y PPN (tua 60%); bydd hyn yn effeithio ar y broses adolygu wrth fynd ymlaen o ran cyflwyno rhagor o lwybrau i'r rhwydwaith. Mae'r defnydd parhaus o wirfoddolwyr yn caniatáu i'r Awdurdod gadw % uwch o lwybrau ar y PPN na fyddai’n bosib fel arall (gweler | |
| **Cysylltiadau polisi** | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus  Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,  Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin,  Cyngor Sir Powys | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Cyfarfodydd yr is-bwyllgor a gynhaliwyd ar 2 Mai 2024 a 18 Rhagfyr 2024 i ystyried materion Cat 0.  Cynnal arolygon o brosiectau Cat 0 a Cat 2 o fewn y flwyddyn, trwy ddefnyddio ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr. | |
| **Targed 2025/26** | Cynnal adolygiad o broblemau a dderbyniwyd ar lwybrau Categori 0 a hynny bob 6 mis, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd parhaus o is-bwyllgorau’r Fforwm Mynediad Lleol. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 2** - Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus | |
| **Gweithred** | **Gweithred 2 - Gweithio gyda gwirfoddolwyr** | |
| **Adnoddau** | G | Mae adnoddau ar gael ond mae cyfyngiadau o ran datblygu rhai elfennau o bartïon gwaith y gwirfoddolwyr. |
| **Sylwadau** | Mae'r wybodaeth sydd ar gael i'r Awdurdod yn tynnu sylw at gyfraniad gwirfoddolwyr a'u gwerth wrth gynnal y rhwydwaith mynediad. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Arferion Gweithio’r Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus, Cynllun Lles. | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,  Llywodraeth Cymru, Cynghorau Tref / Cymuned | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni’n rhannol**  Cynhaliwyd 93 o ddiwrnodau gweithgor yn ystod y flwyddyn. Gosodwyd 61 o gatiau ac ailosodwyd neu cynhaliwyd 8 pont. Nifer o gyfeirbwyntiau a gwaith clirio wedi'i gwblhau.  Mabwysiadu sylfaen gwirfoddolwyr llwybr yn parhau'n gyson gyda dros 100 o aelodau.  Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd gyda Chymdeithas Ceffylau Prydain (BHS), Grŵp Llwybrau Ceffylau Ceredigion, y Cerddwyr a grwpiau Llwybr Teifi  Derbyniwyd rhodd o £2,000.00 gan Gerddwyr Aberystwyth, £800.00 gan Gerddwyr Aberteifi a £1,000.00 o gronfa gât BHS | |
| **Targed 2025/26** | Trefnu 80 o grwpiau gwaith gwirfoddol unigol bob blwyddyn a pharau i chwilio am gyfleoedd ar gyfer datblygiad cynllun mabwysiadu llwybr. Edrych i ddatblygu grwpiau Hyrwyddwyr Llwybrau i wneud gwaith cynnal a chadw llwybrau. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 2 –** Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus | |
| **Gweithred** | **Gweithred 3 -** Rheoli a datblygu Llwybr Arfordir Ceredigion a Llwybr Arfordir Cymru Gyfan a’r llwybrau cyswllt | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau – cyllid grant â chyfyngiad amser o flwyddyn. |
| **Sylwadau** | Mae Swyddog Rhanbarthol Llwybr yr Arfordir bellach yn ei swydd, llawn-amser. Rhoddir cyllid bob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru i barhau’r swydd. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Rheoli Rhanbarthol Llwybr yr Arfordir, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,  Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin,  Cyngor Sir Powys | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Cwblhawyd arolygon cyflwr ledled y rhanbarth. Cwblhawyd drafftiau cynllun rheoli rhanbarthol a'u rhannu â rhanddeiliaid mewnol. Cwblhawyd arolygiadau monitro clogwyni. Disodlwyd nifer o bontydd gan gyllid cyfalaf corfforaethol. Cytundeb torri brwsh blynyddol wedi'i gwblhau. Cafwyd tua £100k o gyllid gan CNC ar gyfer nifer o brosiectau gwelliannau/datblygiadau/adlinio lleol.  Llwybr yr arfordir yn Wallog wedi'i ddiogelu ar ôl ei gau mewn argyfwng | |
| **Targed 2025/26** | Cynnal arolygon cyflwr yn unol â safonau ansawdd sefydledig.  Cwblhau Cynllun Rheoli Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth y Gorllewin  Cwblhau prosiectau datblygu/ailalinio ar gyfer y flwyddyn a nodi'r rhai ar gyfer y flwyddyn ganlynol | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 2 –** Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus | |
| **Gweithred** | **Gweithred 4 -** Darparu gwybodaeth am fynediad i gefn gwlad yng Ngheredigion. | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau. Gwneir hyn yn fewnol ar hyn o bryd gan y staff presennol. Byddai lleihau capasiti yn cael effaith niweidiol. |
| **Sylwadau** | Mae darparu gwybodaeth o ansawdd ar y cyfleoedd mynediad yn hanfodol er mwyn bodloni’r amcanion ar yr economi, iechyd a theithio llesol. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Cynllun Lles | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Grwpiau Defnyddwyr, Gwirfoddolwyr, TG yr Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol,  Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  E-byst wedi'u targedu yn cael eu hanfon at ddarparwyr llety, grwpiau defnyddwyr lleol, rhanddeiliaid a darparwyr Gofal Iechyd.  Llwybrau marchogaeth newydd a rhai wedi'u diweddaru wedi'u cynhyrchu a'u cynnwys ar y wefan gyhoeddus  Holiadur ar-lein yn cael ei rannu i ddeall anghenion cwsmeriaid ac elw cymdeithasol ar fuddsoddiad gwaith gwella mynediad.  Ymgyrch i hyrwyddo ymddygiad cyfrifol yng nghefn gwlad yn parhau – bwletinau cyfryngau cymdeithasol rheolaidd am faw cŵn, cŵn ar dennyn ac ati.  Mae'r wefan wedi'i diweddaru gyda llwybrau wedi'u rhannu'n gategori defnyddiwr a lleoliad. Dyddiadau archwilio blaenorol wedi'u cynnwys ar y wefan ar gyfer llwybrau marchogaeth.  Prosiect peilot yn gweithio gydag ysgolion – ymwelodd ysgol Talybont i godi ymwybyddiaeth o ymddygiadau a chyfleoedd cyfrifol | |
| **Targed 2025/26** | Adolygu deunydd hyrwyddo cyfredol; targed o 5 newydd neu  llwybrau wedi'u hadolygu bob blwyddyn  Parhau i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd cerdded/marchogaeth yn y sir ac ymddygiad cyfrifol. Darparwch fanylion pellach ar gyfrifoldebau a rennir wrth reoli mynediad i gefn gwlad.  Parhau i rannu negeseuon codau cefn gwlad a chyfleoedd mynediad gydag ysgolion  Edrych i gyhoeddi lleoliad llwybrau a hyrwyddir ar y map rhyngweithiol | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 2 –** Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus | |
| **Gweithred** | **Gweithred 5 - Cynnal a datblygu systemau TG i gynorthwyo gyda rheoli llwybrau** | |
| **Adnoddau** | G | Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws. |
| **Sylwadau** | Mae defnyddio technoleg megis GIS a System Rheoli Mynediad i Gefn Gwlad (CAMS) yn amhrisiadwy wrth reoli'r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus a mynediad. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | TG yr Awdurdod Lleol, Exegesis, Gwirfoddolwyr | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Mae gwaith datblygu rhwng CAMS a’r rhyngwyneb corfforaethol wedi’i gwblhau – mae’r profion wedi’u cwblhau ac wedi’u rhannu â’r cyhoedd i’w defnyddio drwy “fy nghyfrif”  Meddalwedd CAMS wedi'i diweddaru gyda chysylltiadau i systemau cefn swyddfa wedi'u gwella  Gweithio ar y cyd â LlC ar fap mynediad digidol newydd i Gymru gyfan. | |
| **Targed 2025/26** | Diweddaru ac uwchraddio meddalwedd yn barhaus i fersiynau newydd yn ôl yr angen  Datblygu mwy o gysylltiadau rhwng staff Clic a CAMS | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 2 –** Cynnal a hyrwyddo'r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus | |
| **Gweithred** | **Gweithred 6 -** Gweithio mewn Partneriaeth | |
| **Adnoddau** | G | Adnoddau ar gael ar hyn o bryd. Byddai gostyngiad mewn cyllid yn gofyn am ailasesu statws. |
| **Sylwadau** | Mae sefydlu a chynnal partneriaethau yn fewnol ac yn allanol yn hanfodol er mwyn datblygu a gwella’r rhwydweithiau hawliau tramwy a mynediad cyhoeddus yn y Sir. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Cynllun Lles | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Gwirfoddolwyr, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus,  Ymddiriedolaethau Elusennol, Partneriaid yr Awdurdod Lleol, Cynghorau Cymuned, Trigolion Lleol, Grwpiau Defnyddwyr | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Cynhaliwyd 4 cyfarfod Fforwm Mynediad Lleol a 2 gyfarfod o is-bwyllgorau'r Fforwm Mynediad Lleol.  Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd gyda chynrychiolwyr lleol BHS, aelodau Grŵp Llwybrau Ceffyl Ceredigion, cynrychiolwyr Cymdeithas y Cerddwyr a grŵp Llwybr Teifi.  Parhaodd cyfarfodydd mannau gwyrdd mewnol drwy gydol y flwyddyn i nodi materion a chyfleoedd.  Mynychu cyfarfodydd Llwybr Arfordirol Cenedlaethol/Rhanbarthol, cyfarfodydd Fforwm Mynediad Cenedlaethol a chyfarfodydd Grŵp Rheolwyr Hawliau Tramwy. | |
| **Targed 2025/26** | Sicrhau bod FfMLl, FfMLl yn parhau i gael eu llywodraethu'n effeithiol  is-bwyllgorau a chyfarfodydd grŵp defnyddwyr rheolaidd.  Trefniant parhaus a phresenoldeb mewnol a  cyfarfodydd allanol | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 3 -** Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 1 -** Darparu mynediad i bawb yng Ngheredigion | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael i fodloni rhai amcanion, ond mae cydweithio â phartneriaid yn hanfodol i gwrdd â’r targedau mwyaf uchelgeisiol. |
| **Sylwadau** | Y prif rwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yw anabledd corfforol (29%), rheswm arall o ran iechyd (21%) a henaint (14%) (yn ôl Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru) | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Cynllun Cludiant Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Gwirfoddolwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Awdurdod Lleol, Cynghorau Cymuned, Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus,  Ymddiriedolaethau Elusennol, Awdurdodau Cyfagos | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Gwneud yn siŵr fod mynediad lleiaf cyfyngol yn berthnasol i bob gwaith.  Cynhyrchwyd llenyddiaeth hyrwyddo ar lwybrau mynediad hawdd.  Cynhaliwyd arolygon hygyrchedd ar gyfer rhannau o WCP, Pumlumon a llwybrau cylchol mewndirol  Mae WCP bellach ar gael ar google Streetview; uwchlwythiadau yn parhau | |
| **Targed 2025/26** | Parhau i gymhwyso'r mynediad lleiaf rhwystrol i bob gwaith, gan ddileu rhwystrau i fynediad a gwella hygyrchedd  Defnyddio prosiect Greenspace i nodi cyfleoedd mynediad newydd  Cwblhau uwchlwythiadau Street View ac archwilio cyfleoedd newydd i arddangos llwybrau mewndirol, gan ddarparu mwy o wybodaeth fel y gall y cyhoedd wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ble y gallant gael mynediad. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 3 -** Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 2 -** Hyrwyddo cyfleoedd cerdded o fewn tair milltir i bentrefi | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau. |
| **Sylwadau** | Yn ôl Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru 2014, cerdded yw'r prif weithgarwch (85%) ar gyfer iechyd ac ymarfer corff. Mae'n ymddangos bod pellteroedd cerdded cyfartalog yn gymharol fyr; tua tair milltir ar Lwybr yr Arfordir, er enghraifft. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan,  Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Gwirfoddolwyr, Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol,  Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol  Grwpiau defnyddwyr | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Adolygwyd pob llwybr categori 0 yn unol ag amcanion y CGHT.  Cat 0 a Cat 2 Arolygwyd llwybrau'r prosiect gan ddefnyddio ymgynghorwyr a gwirfoddolwyr  Rhaglen torri brwsh yn targedu llwybrau defnydd lefel uchel  Mae prosiect mannau gwyrdd a ariennir drwy UKSPF yn parhau i nodi cysylltiadau coll a chyfleoedd i wella hygyrchedd | |
| **Targed 2025/26** | Wrth adolygu llwybrau Categori 0 rhoddir blaenoriaeth i lwybrau o fewn 3 milltir i anheddiad cydnabyddedig.  Parhau i ddatblygu cyfleoedd newydd drwy'r prosiect Mannau Gwyrdd. Parhau i arolygu llwybrau Prosiect Cat 0 a Cat 2 i lywio prosiectau yn y dyfodol. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 3 -** Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 3 -** Hyrwyddo cyfleoedd beicio a marchogaeth ar bwys pentrefi gan dargedu'r rhai sydd â chyfleusterau digonol megis toiledau, lle i barcio, siopau ac ati. | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau. |
| **Sylwadau** | Mae asesiadau’r ROWIP yn nodi bod cysylltedd y rhwydwaith yn anhawster i feicwyr a marchogion. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol, Cynllun Llesiant | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Awdurdod Lleol, Fforwm Mynediad Lleol, Gwirfoddolwyr,  Perchnogion tir Preifat, Perchnogion tir Cyhoeddus, Ymddiriedolaethau Elusennol  Grwpiau defnyddwyr | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni**  Adolygwyd pob llwybr categori 0 yn unol ag amcanion y CGHT.  Sylw: Mae cliciedi hygyrch wedi'u gosod ar bob giât a osodwyd gan CSC  Cynhyrchwyd llenyddiaeth hyrwyddo newydd yn nodi llwybrau sy'n gyfeillgar i geffylau. Ailwampio'r wefan gyhoeddus i'w gwneud hi'n haws dod o hyd i lwybrau a gwybodaeth arolwg sydd wedi'i chynnwys er mwyn galluogi'r cyhoedd i wneud penderfyniadau gwybodus. | |
| **Targed 2025/26** | Wrth adolygu llwybrau Categori 0 dylid rhoi blaenoriaeth i: Lwybrau gyda chysylltiadau â phentrefi cydnabyddedig.  Llwybrau sy'n helpu i greu teithiau cylchol.  Llwybrau sy'n agos at iardiau llogi ceffylau a stablau.  Bod Cyngor Sir Ceredigion yn gosod cliciedi  hygyrch ar bob gât ar lwybrau  aml-ddefnydd. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 3** - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 4 -** Gwella’r wybodaeth a ddarperir o ran llwybrau ar gyfer cerbydau hamdden modur. | |
| **Adnoddau** | C | Adnoddau dim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon. |
| **Sylwadau** | Mae gan Gymru gryfderau o ran darparu profiadau twristiaeth beiciau modur. Mae amrywiaeth o fusnesau a sefydliadau yn hyrwyddo ac yn annog beicio ystyriol ar lwybrau yn y Canolbarth, ac yn cynnig cynnyrch unigryw i ymwelwyr. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Cynllun Rheoli Cyrchfan, | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Awdurdod Lleol, Adran Priffyrdd, LARA,  Treadlightly, perchnogion tir, CNC, Awdurdodau Cyfagos,  Busnesau Lleol | |
| **Perfformiad presennol** | **Targed wedi’i gyflawni’n rhannol**  Gwahoddwyd HDP i roi diweddariadau rheolaidd ar ymddygiad anghyfrifol i'r Fforwm Mynediad Lleol  Aelod o Gymrodoriaeth Trail Riders (TRF) yn mynychu cyfarfodydd FfMLl  Darparu mewnbwn lle bo angen i'r gwasanaeth Priffyrdd sy'n rheoli llwybrau ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol yng Ngheredigion | |
| **Targed 2025/26** | Gwahodd DPP i roi diweddariadau rheolaidd ar ymddygiad anghyfrifol i FfMLl  Parhau i roi mewnbwn lle bo angen i'r gwasanaeth Priffyrdd sy'n rheoli llwybrau ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol yng Ngheredigion  Targedu defnydd anghyfrifol/anghyfreithlon trwy ddefnyddio technoleg fodern megis camerâu llwybr | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Thema 3 -** Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr presennol ac yn y dyfodol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 5 -** Gwella’r wybodaeth a ddarperir o ran llwybrau ar gyfer gyrru cart a cheffyl. | |
| **Adnoddau** | C | Adnoddau dim ar gael ar hyn o bryd. Byddai angen cyllid ychwanegol i gyflawni'r weithred hon. |
| **Sylwadau** | Mae nifer a hyd y llwybrau yn y sir yn awgrymu bod digon o ddarpariaeth ar gyfer y math hwn o ddefnydd, a gellid ategu hynny drwy ddefnyddio tir Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth anecdotaidd yn awgrymu fod canfyddiad bod arwyneb y llwybrau a’r rhwystrau (gatiau gyda chaniatâd/heb ganiatâd) yn cynnig rhwystrau rhag defnydd o’r fath ac nad oes modd eu goresgyn. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Trafnidiaeth Lleol, Rhwydwaith Llwybrau Sylfaenol | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Awdurdod Lleol, Adran Briffyrdd, Cymdeithas Yrru Prydain/British Driving Society, perchnogion tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cyfagos  Busnesau Lleol | |
| **Perfformiad presennol** | **Target wedi’i gyflawni**  Mae nifer o Gilffyrdd Cyfyngedig wedi eu gwella ac yn cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn. | |
| **Targed 2025/26** | Parhau i gynnal cilffyrdd cyfyngedig ledled y sir  Parhau i ailddosbarthu RUPPs i roi sicrwydd o ran darpariaeth llwybrau yn y sir | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **Theme 3** - Cwrdd ag anghenion yr holl ddefnyddwyr ar hyn o bryd ac yn y dyfodol | |
| **Gweithred** | **Gweithred 6 -** Nodi prosiectau gwella mynediad ledled y Sir | |
| **Adnoddau** | M | Mae adnoddau ar gael ond maent yn amodol ar gyfyngiadau – diffyg amser swyddogion i ymchwilio a chyflawni. |
| **Sylwadau** | Mae nodi’n barhaus brosiectau a chyllid grant sy'n cwrdd â chamau gweithredu'r Cynllun Gwella Llwybrau Cyhoeddus yn allweddol ar gyfer cyflawni'r amcanion iechyd, lles, teithio llesol ac economaidd a nodwyd drwy’r Cynlluniau a Pholisïau Corfforaethol.  Ar hyn o bryd mae Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru yn cynnig capasiti ar gyfer rhywfaint o'r gwaith hwn ond mae llawer yn dibynnu ar fod hyn yn parhau. | |
| **Cysylltiadau polisi** | Cynllun Trafnidiaeth Lleol,  Teithio Llesol, Mapiau Rhwydwaith Integredig | |
| Angen adolygu'r Polisi – Ie / Na \*efallai y bydd angen adolygu / diweddaru rhai polisïau yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. | | |
| **Partneriaid cyflawni** | Awdurdod Lleol, Adran Briffyrdd, Cymdeithas Yrru Prydain/British Driving Society, perchnogion tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Cyfagos  Busnesau Lleol, Grwpiau Defnyddwyr | |
| **Perffomiad presennol** | **Targedau wedi’u cyflawni**  Datblygu nifer o brosiectau o restr categori 2 o brosiectau, rhestr atodiad 4 CGHT, a chynlluniau mynediad lleol.  Prosiectau wedi'u cwblhau a nodwyd dan Grant Gwella Mynediad (Llywodraeth Cymru).  Cwblhawyd prosiectau a nodwyd o dan grant datblygu/gwella Llwybr yr Arfordir gan gynnwys 3ydd cam yn Llanrhystud i ddileu gwrthdaro rhwng cerddwyr a cherbydau  Cwblhau rhaglen adnewyddu pontydd am y flwyddyn  Mae nifer o brosiectau mannau gwyrdd yn cael eu datblygu gyda swyddogion wedi'u hariannu dan grant UKSPF. | |
| **Targed 2025/26** | Cwblhau rhaglen adnewyddu pontydd  Cyflawni prosiectau o dan Grant Gwella Mynediad Llywodraeth Cymru  Cwblhau prosiectau datblygu Llwybr yr Arfordir am y flwyddyn  Datblygu prosiectau mannau gwyrdd o dan gyllid UKSPF  Nodi cyfleoedd cyllid grant pellach trwy gydol y flwyddyn  Edrych i brynu'r tir ar gyfer Llwybr Ystwyth i Dregaron. Edrych i ddatblygu cylchdaith mynediad agored yn Nhaliesin yn cysylltu â llwybr yr arfordir. | |